Plan de pruebas Toolshop

Estructura adaptada de ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre del plan | Plan de pruebas -- Toolshop |
| Elemento de prueba (test item) | Aplicación web de comercio electrónico |
| Autor (Líder de QA) | Jenny Sofía Morales López |
| Versión y fecha | Versión 1.0 Guatemala 25 de septiembre 2026 |
| Estado | Documento inicial |

# Registro de cambios

| Versión | Fecha | Cambio realizado | Origen del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 25/09/2026 | Borrador inicial del plan de pruebas | Jenny Sofía Morales |

# Generalidades

## Introducción

Este plan define cómo se evaluará la versión Sprint 5 with bugs de Toolshop en un entorno local administrado con Docker. El trabajo cubre cinco elementos de prueba: catálogo y búsqueda, autenticación y cuentas, carrito y compra, servicios al cliente y persistencia, y API REST con integración de datos.

La estrategia combina pruebas de sistema, integración, aceptación y componentes. Los casos funcionales se diseñarán con partición de equivalencia, valores límite, tablas de decisión y transición de estados. La evaluación de caja blanca se limitará a dos funciones seleccionadas del código fuente. El plan también contempla análisis estático, métricas de calidad y documentación de defectos con evidencia reproducible.

## Propósito

El propósito es organizar las actividades, recursos, criterios y evidencias necesarios para evaluar Toolshop de forma trazable y repetible. El plan orienta la preparación de casos, la ejecución manual, el análisis de defectos, la revisión de código y el informe final.

## Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API | Interfaz de programación utilizada por la interfaz web para acceder a servicios y datos. |
| Criterio de entrada | Condición medible que debe cumplirse antes de iniciar una actividad de prueba. |
| Criterio de salida | Condición medible que permite considerar terminada una actividad o fase. |
| Defecto | Diferencia entre el comportamiento observado y el comportamiento esperado. |
| Regresión | Comprobación de que un cambio o corrección no dañó funciones previamente estables. |
| SUT | System Under Test o sistema bajo prueba; en este plan, Toolshop. |
| Trazabilidad | Relación verificable entre requisito, riesgo, caso, evidencia y defecto. |

# Contexto de las pruebas

## Elementos de prueba

| ID | Elemento | Componentes principales |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Catálogo y búsqueda | Listado, detalle, categorías, búsqueda, ordenamiento y rango de precios. |
| EP-02 | Autenticación y cuentas | Registro, inicio de sesión, sesión, roles, perfil, contraseña e historial. |
| EP-03 | Carrito y compra | Carrito, cantidades, eliminación, dirección, pago, pedido y factura. |
| EP-04 | Servicios al cliente y persistencia | Formulario de contacto, archivos, favoritos, correo y almacenamiento. |
| EP-05 | API e integración de datos | Endpoints REST, validaciones, respuestas, MariaDB y contratos UI API. |

## Alcance: qué se prueba y qué NO se prueba

| Dentro del alcance | Fuera del alcance | Razón de la exclusión |
| --- | --- | --- |
| Aplicación web y API de la variante Sprint 5 with bugs ejecutadas localmente. | Transacciones reales con proveedores de pago o servicios externos no controlados por el entorno local. | No esta conectado a un sistema de pagos real |
| Pruebas funcionales positivas, negativas y de borde para los cinco elementos definidos. | Pruebas exhaustivas de carga, estrés, penetración o cumplimiento regulatorio. |  |
| Validación de integración entre la interfaz Angular, la API Laravel y MariaDB. | Corrección del código y automatización completa. | El plan abarca solamente la prueba del sistema acordado. |
| Pruebas básicas de seguridad sobre autenticación, autorización, validación de entradas y exposición de información. | Administración de infraestructura de producción o evaluación de disponibilidad en Internet. | No aplica en este alcance |
| Evaluación limitada de usabilidad, confiabilidad y comportamiento temporal observable. |  |  |
| Pruebas de caja blanca en dos funciones seleccionadas y análisis estático del código disponible. |  |  |
| Reprueba de defectos corregidos y una regresión manual priorizada. |  |  |

## Proyecto, niveles y tipos de prueba

¿Qué niveles y qué tipos de prueba entran en este plan?

Niveles: unitaria, integración, sistema, aceptación. Tipos: funcional, rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad.

## Base de prueba

La base de prueba estará formada por la documentación oficial, la matriz de funcionalidades, las historias de usuario del repositorio, Swagger, las cuentas y datos predefinidos, el código fuente y el comportamiento observable de la aplicación. Cualquier diferencia entre estas fuentes se registrará como una aclaración o posible defecto y no se resolverá por suposición.

## Supuestos y restricciones

| Tipo | Condición |
| --- | --- |
| Supuesto | Docker Desktop dispone de recursos suficientes y todos los contenedores requeridos pueden iniciar. |
| Restricción | Las evidencias reflejarán solo el entorno local y no equivalen a resultados de producción. |
| Restricción | Los servicios externos se simularán o excluirán cuando requieran credenciales no disponibles. |

## Partes interesadas

| Parte | Interés y responsabilidad |
| --- | --- |
| QA | Planificar, diseñar, ejecutar, registrar evidencias, analizar resultados y preparar entregables. |
| Usuarios cliente y administrador | Roles representados en escenarios de compra, cuenta y administración. |
| Equipo mantenedor del proyecto | Fuente técnica del sistema y destinatario hipotético de reportes reproducibles. |

# Comunicación

| Comunicación | Responsable | Frecuencia | Medio | Contenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance de trabajo | QA | Diaria durante ejecución | Bitácora del proyecto | Actividades terminadas, bloqueos y siguiente acción. |
| Defecto crítico | Estudiante QA | Al detectarlo | Reporte de defecto | Pasos, evidencia, impacto, severidad y ambiente. |
| Cierre de pruebas | Estudiante QA | Al finalizar | Informe y presentación | Métricas, riesgos residuales, conclusiones y recomendaciones. |

Ruta de escalamiento

Un bloqueo del entorno se registra de inmediato. Un defecto que impida iniciar sesión, comprar o acceder a la API se clasifica para revisión prioritaria. Si el bloqueo dura más de una jornada de trabajo, se ajusta el cronograma y se documenta la desviación.

# Registro de riesgos

La exposición se calcula como probabilidad por consecuencia. Se utiliza una escala de 1 a 5 para probabilidad y de 1 a 6 para consecuencia. Las exposiciones de 20 o más son críticas; de 15 a 19, altas; de 8 a 14, medias; y menores de 8, bajas.

## Riesgos de producto

| ID | Riesgo | P | C | E | Nivel | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-01 | El carrito o la compra calcula cantidades, precios o totales incorrectos. | 4 | 6 | 24 | Crítico | Priorizar valores límite, combinaciones y verificación del total en UI, API y datos. |
| RP-02 | La autenticación o la autorización permite acceso indebido o bloquea usuarios válidos. | 4 | 6 | 24 | Crítico | Probar roles, credenciales válidas e inválidas, sesión y acceso directo a recursos. |
| RP-03 | Una operación fallida deja pedidos, pagos o datos de cuenta en un estado inconsistente. | 3 | 6 | 18 | Alto | Verificar estados antes y después, reintentos, persistencia y mensajes de error. |
| RP-04 | La interfaz y la API usan contratos diferentes o manejan de forma incorrecta errores y validaciones. | 3 | 5 | 15 | Alto | Comparar solicitudes y respuestas con Swagger y validar códigos HTTP y campos. |

## Riesgos de proyecto

| ID | Riesgo | P | C | E | Nivel | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ-01 | Docker, puertos o datos del entorno impiden una ejecución estable. | 3 | 5 | 15 | Alto | Verificar contenedores, puertos, logs y salud antes de cada sesión; conservar evidencia de configuración. |
| RJ-02 | El tiempo disponible no permite cubrir todos los requisitos con la misma profundidad. | 4 | 4 | 16 | Alto | Priorizar por riesgo, limitar el alcance y registrar pruebas no ejecutadas con su impacto. |
| RJ-03 | La versión desplegada difiere del código analizado y rompe la trazabilidad. | 3 | 5 | 15 | Alto | Fijar commit, registrar SPRINT y guardar la salida de docker compose config antes de ejecutar. |

# Estrategia de prueba

## Estrategia elegida y justificación

Se aplicará un enfoque analítico basado en riesgos. Las funciones con mayor exposición, como autenticación, carrito y compra, recibirán más combinaciones negativas, datos límite y pruebas de integración. El enfoque se complementa con listas de comprobación y sesiones exploratorias breves para detectar comportamientos no previstos por los requisitos.

## Niveles y tipos de prueba

| Nivel | Objetivo | Tipos principales |
| --- | --- | --- |
| Componente | Evaluar dos funciones seleccionadas desde el código. | Caja blanca, cobertura de sentencias y decisiones. |
| Integración | Comprobar el intercambio entre UI, API, base de datos y servicios. | Funcional, contrato API, manejo de errores y persistencia. |
| Sistema | Validar flujo s completos desde la perspectiva del usuario. | Funcional, usabilidad, seguridad básica y confiabilidad. |
| Aceptación | Confirmar que los recorridos prioritarios satisfacen resultados observables. | Escenarios de negocio y criterios de aceptación. |

## Técnicas de diseño

| Técnica | Aplicación prevista |
| --- | --- |
| Partición de equivalencia | Agrupar entradas válidas e inválidas en registro, acceso, búsqueda, contacto y pagos. |
| Análisis de valores límite | Evaluar cantidades, precios, longitudes, archivos y rangos en sus bordes. |
| Tablas de decisión | Combinar sesión, rol, método de pago, disponibilidad y validaciones. |
| Transición de estados | Seguir estados de sesión, carrito, pedido, pago y bloqueo de cuenta. |
| Pruebas exploratorias | Recorrer áreas de alto riesgo con una misión, tiempo limitado y notas reproducibles. |
| Caja blanca | Derivar rutas para dos funciones y medir cobertura de sentencias y decisiones. |

## Criterios de entrada

| ID | Criterio medible | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| CE-01 | Los contenedores requeridos aparecen con estado Up en docker compose ps. | Captura o salida de consola. |
| CE-02 | La interfaz responde en localhost:4200 y la API en localhost:8091. | Captura y respuesta HTTP. |
| CE-03 | La configuración usa sprint5-with-bugs y el código corresponde al commit 2e8e9d33. | Archivo .env, compose config y git rev-parse. |
| CE-04 | Swagger, cuentas predeterminadas y datos iniciales están disponibles. | Captura de Swagger y acceso de control. |

## Criterios de salida

| ID | Criterio medible |
| --- | --- |
| CS-01 | Los 20 casos planificados tienen resultado aprobado, fallido o bloqueado y evidencia asociada. |
| CS-02 | Todo defecto crítico o alto está corregido y reprobado, o cuenta con aceptación explícita del riesgo. |
| CS-03 | Se entregan al menos cinco reportes de defectos reproducibles y dos análisis de causa raíz. |
| CS-04 | Se documentan la cobertura de dos funciones, cinco hallazgos de análisis estático, seis métricas y la evaluación ISO 25010. |

## Criterios de suspensión y reanudación

La ejecución se suspende si la interfaz o la API no responden, la base de datos no está disponible, los datos semilla no pueden recuperarse o la versión desplegada no coincide con la base de prueba. Se reanuda cuando se restablece el servicio, se confirma la versión y se ejecuta una prueba de humo del catálogo, inicio de sesión y API. Los casos afectados se marcan como bloqueados mientras persista la condición.

## Grado de independencia

La estudiante diseña y ejecuta las pruebas sobre un proyecto externo y conserva evidencia de cada resultado. La revisión Troika aporta una segunda lectura del plan. Cuando una prueba dependa de una interpretación, se registra la fuente consultada y se evita asumir el comportamiento esperado.

## Requisitos de datos de prueba

- Cuentas predeterminadas de cliente y administrador documentadas por el proyecto.

- Usuarios de prueba con correos sintéticos y contraseñas exclusivas para el entorno local.

- Productos, categorías, precios y existencias proporcionados por los datos semilla.

- Direcciones y datos de contacto ficticios; no se utilizarán datos personales reales.

- Archivos de prueba seguros en tamaños y formatos válidos e inválidos.

## Requisitos del entorno de prueba

| Componente | Configuración prevista |
| --- | --- |
| Equipo anfitrión | Windows con Docker Desktop; navegador Chrome como referencia y Edge o Firefox para una comprobación limitada. |
| Interfaz | Angular, servicio angular-ui, URL http://localhost:4200. |
| Servidor web y API | Nginx y Laravel con PHP 8.3, URL http://localhost:8091; Swagger en /api/documentation. |
| Base de datos | MariaDB 10.6.11, puerto local 3307; phpMyAdmin en http://localhost:8000. |
| Correo | MailCatcher en http://localhost:1080 y SMTP local en el puerto 1025. |
| Código | Repositorio oficial, rama main, commit 2e8e9d33, variante sprint5-with-bugs. |

## Re-prueba y regresión

Cada defecto corregido se vuelve a ejecutar con los mismos datos y pasos. Después se aplica una regresión corta al flujo relacionado y a un recorrido crítico independiente. Por ejemplo, una corrección en carrito exige revisar cálculo, persistencia y compra, además de una prueba de acceso para confirmar que el cambio no afecta la sesión.

## Métricas

| Métrica | Cálculo o evidencia | Uso |
| --- | --- | --- |
| Tasa de aprobación | Casos aprobados / casos ejecutados × 100. | Determinar estabilidad funcional. |
| Cobertura de requisitos | Requisitos con caso ejecutado / requisitos incluidos × 100. | Identificar vacíos de prueba. |
| Defectos por severidad | Cantidad crítica, alta, media y baja. | Priorizar correcciones y riesgo residual. |
| Densidad de defectos | Defectos confirmados por elemento o módulo probado. | Comparar áreas del producto. |
| Cobertura estructural | Sentencias y decisiones cubiertas en dos funciones. | Evaluar profundidad de caja blanca. |
| Eficiencia de ejecución | Casos ejecutados por hora y casos bloqueados. | Controlar avance y restricciones. |

## Desviaciones respecto de las prácticas de la organización

Toda desviación de alcance, versión, técnica, criterio o calendario se registrará con fecha, motivo, impacto, decisión y responsable. Una desviación no se considerará resuelta hasta que se refleje en la trazabilidad y en el informe final.

# Actividades y estimaciones

| Actividad | Producto | Estimación |
| --- | --- | --- |
| Preparar y verificar el entorno | Registro de configuración y prueba de humo | 2 h |
| Revisar documentación y completar el plan | Plan de pruebas aprobado para ejecución | 3 h |
| Inventariar requisitos y construir trazabilidad | Matriz de requisitos y riesgos | 3 h |
| Diseñar y revisar 20 casos | Especificación de casos de prueba | 6 h |
| Ejecutar casos y recopilar evidencia | Registro de ejecución | 5 h |
| Documentar defectos y causas raíz | Cinco reportes y dos análisis | 4 h |
| Realizar caja blanca y análisis estático | Cobertura y cinco hallazgos | 4 h |
| Calcular métricas y preparar cierre | Informe, presentación y video | 3 h |

# Personal

| Rol | Responsabilidades | Asignación |
| --- | --- | --- |
| Responsable QA | Planificación, diseño, ejecución, evidencias, defectos, métricas e informe. | Jenny Sofía Morales López |

# Cronograma

| Semana | Actividades principales | Hito o entregable | Dependencia crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparar y verificar el entorno; revisar la documentación; validar alcance, requisitos y riesgos; diseñar y revisar los casos de prueba. | Plan de pruebas revisado, matriz de trazabilidad, inventario de requisitos y casos listos para ejecutar. | Docker operativo; variante sprint5-with-bugs y commit confirmados; documentación, Swagger y cuentas disponibles. |
| 2 | Ejecutar los casos; recopilar evidencias; documentar defectos y análisis de causa raíz; realizar caja blanca y análisis estático; calcular métricas y preparar el informe, la presentación y el video. | Registro de ejecución, cinco defectos, dos análisis de causa raíz, cobertura de dos funciones, cinco hallazgos, métricas e informe final. | Semana 1 completada; ambiente y datos estables; acceso al código y a las herramientas; observaciones Troika incorporadas. |

# Anexo A - Inventario preliminar de requisitos

Este inventario se deriva de las funcionalidades documentadas para Sprint 5. Antes de diseñar los casos, cada requisito se validará contra la documentación, las historias de usuario y el comportamiento visible. La redacción podrá ajustarse sin perder su identificador.

| ID | Módulo | Requisito observable | Nivel y tipo | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Catálogo | El sistema muestra el catálogo y permite abrir el detalle de un producto. | Sistema / funcional | RP-04 |
| RQ-02 | Búsqueda | El usuario puede buscar productos por texto y recibe resultados coherentes. | Sistema / funcional | RP-04 |
| RQ-03 | Filtros | El usuario puede filtrar y ordenar productos por categoría, precio u opción disponible. | Sistema / funcional | RP-04 |
| RQ-04 | Carrito | El usuario puede agregar, aumentar, disminuir y eliminar productos del carrito. | Sistema / funcional | RP-01 |
| RQ-05 | Compra | El total del carrito y del pedido corresponde a productos, cantidades y cargos aplicables. | Integración / funcional | RP-01 |
| RQ-06 | Compra | El usuario puede proporcionar dirección y completar el flujo con una opción de pago admitida. | Aceptación / funcional | RP-01 |
| RQ-07 | Registro | El sistema acepta datos válidos y rechaza entradas incompletas o inválidas con mensajes claros. | Sistema / funcional | RP-02 |
| RQ-08 | Acceso | Un usuario registrado puede iniciar y cerrar sesión con credenciales válidas. | Sistema / funcional | RP-02 |
| RQ-09 | Seguridad | Los intentos fallidos y el acceso sin autorización reciben el tratamiento definido. | Sistema / seguridad | RP-02 |
| RQ-10 | Cuenta | El usuario puede consultar y actualizar la información permitida de su cuenta. | Sistema / funcional | RP-02 |
| RQ-11 | Roles | Las funciones administrativas están restringidas a usuarios con el rol correspondiente. | Integración / seguridad | RP-02 |
| RQ-12 | API | La API devuelve códigos, estructura y validaciones coherentes con su documentación. | Integración / contrato | RP-04 |
| RQ-13 | Contacto | El formulario de contacto procesa datos válidos y controla entradas y archivos inválidos. | Sistema / funcional | RP-03 |
| RQ-14 | Persistencia | Los cambios confirmados permanecen disponibles después de recargar o volver a consultar. | Integración / confiabilidad | RP-03 |

# Anexo B Matriz de cobertura planificada

| c | Requisitos | Prioridad | Técnicas principales |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 Catálogo y búsqueda | RQ-01 a RQ-03 | Media | Equivalencia, límites y exploración. |
| EP-02 Autenticación y cuentas | RQ-07 a RQ-11 | Crítica | Equivalencia, decisión y estados. |
| EP-03 Carrito y compra | RQ-04 a RQ-06 | Crítica | Límites, decisión y estados. |
| EP-04 Servicios y persistencia | RQ-13 y RQ-14 | Alta | Equivalencia, límites e integración. |
| EP-05 API e integración | RQ-05, RQ-11, RQ-12 y RQ-14 | Alta | Contrato, negativos y persistencia. |